NVIDIA GTC 2026 참관에 따른
스마트팩토리 기술 도입 시행 계획서

일자: 2026년 6월 17일
보고부서: 스마트팩토리팀
작성자: SomersAgent (지식 관리 시스템)

1. 개요 및 추진 목적

본 계획서는 NVIDIA GTC 2026 전시회 참관을 통해 확인된 핵심 기술 트렌드(Physical AI, Agent AI, AI Factory 등)를 우리 스마트 팩토리 공정 및 플랜트 엔지니어링 실무에 체계적으로 이식하기 위해 수립되었습니다. 단순 전시 참관에 그치지 않고 구체적인 기술 검증(PoC) 및 실행 로드맵을 구축하여 제조 생산 효율 극대화 및 지능형 자동화 구현을 목표로 합니다.

2. 업무 반영 우선순위

| 우선순위 | 반영 과제명 | 핵심 내용 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 (최우선) | OpenUSD & Isaac Sim 기반 디지털 트윈 구축 | 기존 CAD 데이터를 OpenUSD 규격으로 변환하고 Isaac Sim 상에 가상 공정 시뮬레이션을 구현하여 Sim2Real Gap 극대화 보완 | 물리 로봇 배치 전 충돌 예방, 동작 최적화로 셋업 기간 40% 단축 |
| 2순위 (보안) | NemoClaw 기반 사내 보안 다중 에이전트 도입 | 기존 OpenClaw의 보안 단점을 수정한 NemoClaw를 도입하여, MES/ERP 연동 사내 AI 에이전트 보안 장벽 구축 | 영업 비밀 및 생산 노하우 유출 방지, 로컬 기기 내 프라이버시 안심 확보 |
| 3순위 (가속) | CuPy & Numba 기반 공정 분석 성능 가속화 | NumPy 기반의 기존 공정 분석 연산을 GPU 병렬 가속 연산(CuPy) 및 CUDA 커널 직접 제어로 전환 | 실시간 비전 검사 속도 10배 이상 가속, 이상 탐지 딜레이 제로화 |
| 4순위 (현장) | VLA 모델 기반 지능형 로봇 및 고기능 End-effector 검증 | 인식-판단-행동을 유기적으로 연계하는 VLA(Vision-Language-Action) 모델의 시범 적용 및 특수 그리퍼 설계 연구 | 다품종 변량 부자재 자동 공급 및 정교한 비정형 피킹 유스케이스 확보 |

3. 단계별 구체적 실행 계획 (Action Plan)

■ 1단계: 단기 계획 (착수 후 1~3개월) - 기술 검증 및 PoC

1) 시범 CAD 데이터 변환 프로세스 수립: 3D 모델링 설계 데이터를 OpenUSD 포맷으로 변환하여 Layer 기반 수정 이력 관리 기술 시범 테스트.
  2) GPU 병렬 가속 기초 구현: 기존 공정의 이상 센싱 스크립트에 CuPy 라이브러리를 부분 도입하여 CPU 대비 속도 향상 지표 실측.
  3) 사내 에이전트 설계 기획: 보안을 강화한 NemoClaw API 연동 설계서 작성 및 인터페이스 규격 수립.

■ 2단계: 중기 계획 (착수 후 4~6개월) - 시스템 연동 및 가상 검증

1) Isaac Sim 물리 시뮬레이션 구축: 가상 스마트 팩토리 환경 내에 로봇의 무게 중심, 부자재 표면 마찰력 등 물리 속성을 입력하고 로봇 제어 신호와 연동 테스트.
  2) 다중 에이전트(Multi-Agent) 협업 POC: 상위 메인 에이전트(MES 데이터 수집/판단)와 하위 엣지 에이전트 간의 통신/행동 규격 설계 및 작동성 검증.
  3) 엣지 컴퓨팅 하드웨어 선정: 공정 라인에 도입할 Jetson Orin 시리즈 디바이스 테스트 벤치 설치.

■ 3단계: 장기 계획 (착수 후 7~12개월) - 현장 적용 및 확산

1) Sim2Real 튜닝 및 실물 로봇 연동: Isaac Sim 가상 환경에서 학습된 VLA 경로 데이터를 실제 로봇 제어기에 포팅하고 정교한 오차 튜닝 수행.
  2) NemoClaw 스마트 팩토리 대시보드 실무 적용: 보안 장벽이 세워진 상태로 MES 데이터를 실시간 분석하고 자연어로 의사결정을 지원하는 사내 모니터링 툴 오픈.
  3) 성과 지표(KPI) 평가: 공정 셋업 소요 시간, 비정형 피킹 에러 발생률, 에이전트 추론 반응 속도 등 3대 핵심 지표 최종 정량적 검증.

4. 필요 기술 및 소요 자원

가. 주요 필요 기술 요소

시뮬레이션 인프라: OpenUSD 데이터 파이프라인, NVIDIA Isaac Sim, Omniverse Enterprise 에셋 패키지

연산 및 모델 최적화: CuPy, Numba(CUDA 커널 직접 제어), TensorRT-LLM(추론 최적화)

에이전트 아키텍처: Nvidia NemoClaw 프레임워크, 다중 에이전트 협업 오케스트레이션 툴

나. 소요 인적/물적 자원 구성

| 구분 | 상세 항목 | 필요 사양 및 역할 |
| --- | --- | --- |
| 물적 자원 (H/W & S/W) | • 시뮬레이션 및 모델 학습용 서버 1대 • 엣지 검증용 Jetson Orin Dev Kit 2세트 • Isaac Sim / Omniverse 엔터프라이즈 라이선스 | • GPU: NVIDIA A100 또는 H100급 80GB • 물리적 로봇 신호 및 3D 데이터 동적 연동용 • CAD 데이터 OpenUSD 연동 소프트웨어 |
| 인적 자원 (연구/개발) | • 시뮬레이션/디지털 트윈 엔지니어 1명 • AI 에이전트/알고리즘 개발자 2명 • 로봇 물리 제어 및 임베디드 엔지니어 1명 | • CAD 데이터를 OpenUSD로 이식하고 물리 시뮬레이션 환경 구축 • NemoClaw 기반 다중 에이전트 및 CuPy 연산 설계 • Jetson 엣지 디바이스 통신 및 동작 물리 보정 |
| 협업 및 예산 | • 해외 전문가 기술 자문료 및 POC 개발 예산 • 로봇 제조사(End-effector 개발 등) 공동 개발 | • NVIDIA GTC 세션 스피커 및 기술 전문가 자문 • 로봇 물리 Payload 사양 한계 극복을 위한 H/W 협력 |